|  |
| --- |
| PvA |
| Our plan to make this a successful project .(eng) |
|  |
| Grouo 2: JP / Lukasz / Youssef |
|  |

Plan of attack



Organization name: Barroc-it

Client name: Mr. van Bueren

Date and place: 10-9-2017, Breda

Contractors: Jean-Pierre Slimmen, LukaszTatarczyk and Youssef el Jaddaoui

Group: 2

Table of contents

1. [Our background blz. 3](#_Toc492834460)

2. [Our goals blz. 4](#_Toc492834461)

3. [Project assignments blz. 5](#_Toc492834462)

4. [Project activities blz. 6](#_Toc492834463)

5. [Project confines blz. 7](#_Toc492834464)

6. [Products blz. 8](#_Toc492834465)

7. [Quality blz. 9](#_Toc492834466)

8. [Project organization blz. 10](#_Toc492834467)

9. [Schedule blz. 11](#_Toc492834468)

10. [Costs and benefits blz. 12](#_Toc492834469)

11. [Risks blz. 13](#_Toc492834470)

# Our background

Lukasz, Jean-Pierre and I have worked for a long time on Radius College with success. After months have worked with each other, we believed it was time to make a serious project group to continue our success.

8 March 2017 we decided to create a group and together to work on school projects. Since then we have completed projects created with each other that are successful. We are a group who are looking for new and refreshing challenges to constantly full our surprises. One of such a refreshing challenge is this project. We never made an application like that. This sounds to us like a new and refreshing challenge, therefore we would like this project.

Lukasz, Jean-Pierre en ik hebben een lange tijd samenwerkt op het Radius College met succes. Na maanden met elkaar te hebben samengewerkt vonden wij dat het tijd werd om een serieus projectgroep te vormen.

8 Maart 2017 hebben we besloten om een groep te vormen en samen te gaan werken aan projecten. Sindsdien hebben we met elkaar projecten gemaakt die succesvol zijn afgerond. Wij zijn een groep die opzoek zijn naar nieuwe en verfrissende uitdagingen om constant vol met verassingen te komen staan. Een van zo’n verfrissende uitdaging is het project van de heer van Bueren. De heer van Bueren wilt een specifieke applicatie waardoor de communicatie tussen zijn afdelingen glad verloopt. Dit klinkt voor ons als een nieuwe en verfrissende uitdaging, daarom willen wij graag dit project.

# Our goals

# Project assignments

# Project activities

# Project confines

# Products

# Quality

# Project organization

# Schedule

# Costs and benefits

# Risks